**WBS-структура**

**Оценка трудозатрат**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование работ | Трудозатраты, человеко-дни |
| Разработка технического задания | Разработка технической документации | 7 |
| Определение пользовательских и функциональных требований | 5 |
| Разработка плана организации командной работы | Выбор методологии управления проектом | 1 |
| Выбор ПО для организации процесса разработки | 3 |
| Разработка дизайна и вёрстка | Разработка прототипов основных страниц | 4 |
| Создание концепции дизайна | 4 |
| Создание дизайна внутренних страниц | 8 |
| Адаптивная вёрстка | 14 |
| Интеграция шаблона дизайна сайта | Интеграция компонентов | 4 |
| Программирование функциональных модулей | Организация системы управления, механизмов загрузки/выгрузки информации | 8 |
| Создание и подключение баз данных | 3 |
| Реализация дополнительных модулей необходимых для функционирования сайта | 5 |
| Текстовое наполнение | Копирайтинг | 2 |
| Графическое наполнение | SEO-оптимизация изображений | 3 |
| Тестирование и отладка сайта | Создание и реализация тест-кейсов | 7 |
| Запуск сайта | Выбор платформы, доменного имени, веб-хостинга | 3 |